บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1รวม | การส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 32 ข้อ 1 1 | จัดอบรม/ทำแปลงสาธิตให้ประชาชนมีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง- | 20,000(รายได้)ข้อบัญญัติ หน้า 13320,000 | อบต.หนองกรด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1รวม | การส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 31 ข้อ 11 | ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้/อบรม- | 10,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 11110,000 | ตำบลหนองกรด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1234 | อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 37 ข้อ 1อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 37 ข้อ 2จัดซื้ออาหารเสริม(นม)7 โรงเรียนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 37 ข้อ 3อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน7 โรงเรียนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 37 ข้อ 4 | อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ค่าอาหารเสริม(นม)7 โรงเรียนค่าอาหารกลางวัน7 โรงเรียน  | 232,000(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 97592,900(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 971,830,000(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 973,820,000(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 98 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 3,4,15ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 3,4,15โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน7 โรงเรียนโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน7 โรงเรียน | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 56789 | ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 40 ข้อ 14โครงการค่าพาหนะนำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งสถานพยาบาลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 38 ข้อ 8อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสตามโครงการจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 47 ข้อ 40อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 47 ข้อ 42ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 38 ข้อ 7 | ค่าจัดการเรียนการสอนค่าพาหนะนำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งสถานพยาบาลจัดหาจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดซื้อ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ฯลฯ | 205,700(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 963,000(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 9640,200(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 9967,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 9840,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 95 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์ | สำนักปลัดสำนักปลัดโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียนสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1011121314 | จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านพลังแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 39 ข้อ 11จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเคียนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 39 ข้อ 10จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 39 ข้อ 9ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 39 ข้อ 12ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 54 ข้อ 2 | จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบำรุงและซ่อมแซมอาคาร ประตู หน้าต่าง ฯลฯ | 93,600(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 9493,600(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 9493,600(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 9430,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 9460,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 96 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเคียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1516171819 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเสือตามโครงการจัดหาสื่ออิเลคทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 46 ข้อ 38อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎรบูรณะ ตามโครงการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 48 ข้อ 46อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านพลัง ตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 17 ข้อ 6อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกรด ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 48 ข้อ 44อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองธรรมตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 47 ข้อ 41 | สื่ออิเลคทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียนจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจัดหาวัสดุพัฒนาความความพร้อมของนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จัดซื้อครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน | 31,200(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 9833,800(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 9956,800(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 9963,200(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 9945,800(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 99 | โรงเรียนบ้านหนองเสือโรงเรียนบ้านใหม่โรงเรียนวัดบ้านพลังโรงเรียน วัดหนองกรดโรงเรียนวัดคลองธรรม | โรงเรียนบ้านหนองเสือโรงเรียนบ้านใหม่โรงเรียนวัดบ้านพลังโรงเรียน วัดหนองกรดโรงเรียนวัดคลองธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2021222324**รวม** | อุดหนุนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 49 ข้อ 48อุดหนุนตัวแทนกลุ่มโรงเรียนตามโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลหนองกรดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 46 ข้อ 39อุดหนุนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมตามโครงการแข่งขันกีฬาไตรภาคีสามัคคีต้านภัยยาเสพติดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 49 ข้อ 48โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 40 ข้อ 15อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 48 ข้อ 45**24 โครงการ** | พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมให้นักเรียนสนใจในการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เด็กภูมิใจในท้องถิ่นที่อยู่ของตนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น- | 150,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 10040,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 9940,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 10077,970(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 9740,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 98**7,780,370** | โรงเรียน หนองกรด พิทยาคมโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสโรงเรียน หนองกรด พิทยาคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์โรงเรียนบ้านหนองเสือ | โรงเรียน หนองกรด พิทยาคมโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสโรงเรียน หนองกรด พิทยาคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์โรงเรียนบ้านหนองเสือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1รวม | โครงการวันผู้สูงอายุแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 56 ข้อ 11 | จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ- | 35,300(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 11235,300 | อบต.หนองกรด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 123รวม | อบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์โรคติดต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 55 ข้อ 3การอบรมส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลหนองกรดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 55 ข้อ 2โครงการ อบต.เคลื่อนที่แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 55 ข้อ 13 โครงการ | จัดอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันเอดส์และโรคติดต่อจัดอบรมด้านอาชีพการออกบริการประชาชนการออกประชาคม- | 15,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 11120,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 11210,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 11145,000 | อบต.หนองกรดอบต.หนองกรดตำบลหนองกรด | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.4 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1234รวม | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 57 ข้อ 2โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 57 ข้อ 3โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 57 ข้อ 1เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 57 ข้อ 44 โครงการ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพคนพิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์สมทบกองทุนในการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ประชาชน- | 19,568,400(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 1344,560,000(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 134114,000(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 134250,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 135**24,492,400** | อบต.หนองกรดอบต.หนองกรดตำบลหนองกรด ตำบลหนองกรด | สำนักปลัดสำนักปลัด สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.5 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12รวม | สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 50 ข้อ 1อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 51 ข้อ 32 | เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าอุดหนุนจำนวน 15 หมู่ๆละ20,000 บาท- | 80,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 100300,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 101**380,000** | ตำบลหนองกรดตำบลหนองกรด จำนวน15 หมู่บ้าน | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1รวม | อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตามโครงการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 53 ข้อ 41 โครงการ | เพื่อจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563- | 40,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 101**40,000** | ตำบลหนองกรด | ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองกรด  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12345 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 33 ข้อ 1การป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่,สงกรานต์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 33 ข้อ 2ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 33 ข้อ 3ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันสถาปนา อปพร.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 34 ข้อ 4ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 34 ข้อ 5 | การออกบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานป้องกันฯจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ อปพร.จัดกิจกรรม วันสถาปนา อปพร.เพื่อแสดงให้ความสำคัญของ อปพร. เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 648,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 89100,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 8960,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 8950,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 90100,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 91 | ตำบลหนองกรดตำบลหนองกรดตำบลหนองกรดตำบลหนองกรดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 67รวม | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองกรดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 34 ข้อ 6อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรหนองกรด ตามโครงการให้ความรู้ปลูกฝังทัศนคติเคารพวินัยจราจรแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 36 ข้อ 137 โครงการ | กิจกรรมการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองกรดให้ความรู้ปลูกฝังทัศนคติเคารพวินัยจราจร- | 300,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 9050,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 92**1,308,000** | อปพร.ตำบลหนองกรดตำบลหนองกรด | สำนักปลัด สถานีตำรวจภูธรหนองกรด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 123 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 ต่อจากของเดิม บริเวณบ้านนางจรูญ งามชื่น ถึงซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 59 ข้อ 6ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 บริเวณบ้านนายพา ปัสสา ถึงบ้านนายเย็น ดวงตาเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 61 ข้อ 12ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิม บริเวณบ้านนางศรีนวล กรณีย์ ถึงนานายบุญเชิด สุขเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 62 ข้อ 17 | ขนาดกว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 195 เมตรขนาดกว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 106 เมตรขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 150 เมตร | 368,900 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 115174,300 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 115283,600 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 116 | หมู่ที่ 2หมู่ที่ 4หมู่ที่ 5 | กองช่างกองช่างกองช่าง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  456 | ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิม บริเวณบ้านนายณรงค์ ปัสสา ถึงบ้านนางสาวสมหมาย ปัสสาหมู่ที่ 8 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 64 ข้อ 25ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าวัดหนองปรือ ถึงบ้านนายสายฮู้ ยศวิชัย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 66 ข้อ 29ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิม บริเวณซอยบ้านนายเสียง สินสิริ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 66 ข้อ 31 | ขนาดกว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 160 เมตรขนาดกว้าง 5 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 180 เมตรขนาดกว้าง 3 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 55 เมตร | 354,700 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 116435,400(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 11779,000(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 116 | หมู่ที่ 8หมู่ที่ 9หมู่ที่ 10 | กองช่างกองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  78 910 | ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนายสงคราม ศรีทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 66 ข้อ 32ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิม บริเวณซอยบ้านนายผิน มิ่งขวัญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 67 ข้อ 33ก่อสร้างถนน คสล.สายสระโศก-หนองแขม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 68 ข้อ 38ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบุญรอด ถึงบ้านนางทวี สุมนทา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 69 ข้อ 42 | ขนาดกว้าง 3 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 110 เมตรขนาดกว้าง 3 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 160 เมตรขนาดกว้าง 6 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 166 เมตรขนาดกว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 97 เมตร | 157,600(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 117229,200(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 115477,800 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 118183,600(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 117 | หมู่ที่ 10หมู่ที่ 10หมู่ที่ 11หมู่ที่ 12 | กองช่างกองช่างกองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 111213 | ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 69 ข้อ 40ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 71 ข้อ 48ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บริเวณบ้านนายจุล พูลพจน์ ถึงบ้านนางสุวรรณ ศิริโต หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 72 ข้อ 52 | ขนาดกว้าง 5 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 90 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 200 เมตรขนาดกว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 200 เมตร | 217,700 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 118217,700 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 114293,300 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 114 | หมู่ที่ 12หมู่ที่ 14หมู่ที่ 15 | กองช่างกองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 78 ข้อ 75 | สายที่ 1 บริเวณนานายบรรเทิง เหล่าเขตกิจ-บ้านนางประไพร  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร สายที่ 2 บริเวณบ้านนายนพดล จันทันโอ-นานายศักดิ์ พิลึก  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร สายที่ 3 บริเวณนานายศักดิ์ พิลึก-นานางชำเรือง ศิริ  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร สายที่ 4 บริเวณนานายศักดิ์ พิลึก-นานายไพศาล พุ่มทอง  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร สายที่ 5 บริเวณนานายชุบ พู่บัว-นานายประสิทธิ์ โสทะ  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร สายที่ 6 บริเวณนานายทัน-นานายสมพงษ์ สัจวัตร  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร สายที่ 7 บริเวณนานายพินิจศักดิ์-นานายสุธี โสทะ  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร สายที่ 8 บริเวณบ้านนายหลวง ศรีเรืองพันธ์-บ้านนายบำเพ็ญ สาขำ - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 340 เมตร  | 49,200 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 123 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 79 ข้อ 79 | สายที่ 1 บริเวณนานายบุญเหลือ สุขเกษม-นานางบุญชู ประเสริฐทรัพย์ - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตรสายที่ 2 บริเวณนานายพิศ สังคะโห-นานางวันเพ็ญ เพียรธัญการ- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตรสายที่ 3 นานายมานพ กรณีย์-นานายจำลอง เปียวงศ์- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตรสายที่ 4 บริเวณทางแยกสายป่าช้า-นานางวันดี มีพรม- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร |  52,800 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 124 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1617 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 80 ข้อ 83จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 81 ข้อ 85 | สายที่ 1 บริเวณนานายสวิง เที่ยงทอง--บ้านนายนอง พรมจักร- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 4,100 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 12,300 ตารางเมตรสายที่ 2 บริเวณนานายสมเกียรติ การะวิง - นานายเทียน ทะนง- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.0 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตรสายที่ 3 บริเวณจากโรงเรียน นกพ.-นานางสุดใจ- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร สายที่ 1 บริเวณนานายชล จันทร์ดี-เขตติดต่อ ม.7 ต.ด่านช้าง- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,700 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 11,100 ตารางเมตร | 52,400 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 12425,400 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 125 | หมู่ที่ 7หมู่ที่ 8 | กองช่างกองช่าง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1819 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 82 ข้อ 90จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 83 ข้อ 92 | สายที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญเกี้อ มนูธรรม-นานายขันทอง สีทา- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตรสายที่ 2 บริเวณหลังโรงเรียนศรีพัฒน-หนองจิก ม.1 ต.หนองกรด- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตรสายที่ 3 บริเวณนานายสายัน เขตขาม-นานางเกลื้อง กุลวงศ์- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตรสายที่ 1 บริเวณบ้านนายยวน งอกผล-บ้านนายมนู งอกผล - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตรสายที่ 2 บริเวณบ้านนายจันทร์ จำติ๊บ-นานางนิด บุญเกษม- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตรสายที่ 3 บริเวณนานายหลวง บุญอ่อน-นานางสำเนียง อรภักดี - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร | 24,200 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 12519,900 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 119 | หมู่ที่ 9หมู่ที่ 10 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 84 ข้อ 96 | สายที่ 1 บริเวณนานายชำนาญ แซ่ฮ้วน-นานางทิพยวรรณ กะมุทา- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตรสายที่ 2 บริเวณประตูตอนางงอน-คลองวังไทร- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตรสายที่ 3 บริเวณนานายทองสุข แซ่ฮ้วน-คลองพญาโป่ง- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตรสายที่ 4 บริเวณนานางพนอ กะลันทก-คลองสามง่าม- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร | 28,100 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 120 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 85 ข้อ 100 | สายที่ 1 บริเวณนานายสินเดิม ผู้สวาส-นานางอำพร กอบุตร- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 2,250 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 7,875 ตารางเมตรสายที่ 2 บริเวณนานายบรรเทิง เหล่าเขตกิจ-บ้านนายธวัตร์ คำดี- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตรสายที่ 3 บริเวณนานายบุญส่ง แก้วดี-นานางกิมเจง - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตรสายที่ 4 บริเวณนานายชำนาญ ศิริเวช-นานา- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตรสายที่ 5 บริเวณนานางวันเพ็ญ ศิริเวช-นานายอติสัย ดวงตาเสือ- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตรสายที่ 6 บริเวณถนนสายมาบแฟบ - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 4,650 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 16,275 ตารางเมตร | 92,600 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 121 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 86 ข้อ 102 | สายที่ 1 บริเวณนานายบุญทาน ทะนง-เขต ม.6 ต.หัวดง- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตรสายที่ 2 บริเวณนานายสุทน ทะนง-อ่างเก็บน้ำห้วยกระทุ่ม - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตรสายที่ 3 บริเวณนานายสิงห์ ทั่งถิร-อ่างเก็บน้ำห้วยกระทุ่ม- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 4,050 ตารางเมตรสายที่ 4 บริเวณนานายสมัย แตงน้อย-นานางสำอาง กอดสะอาด - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 6,750 ตารางเมตรสายที่ 5 บริเวณบ้านนางเจิ่น บางเหลือม-คลองแก่น เชื่อม ม.10- ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 5,700ตารางเมตร | 63,800 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 122 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2324 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 76 ข้อ 68ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 77ข้อ 70 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 422 ลบ.ม ๆ ละ 208.79บาท โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 149ลบ.ม ๆ ละ 208.79บาท | 88,100 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 12731,100(อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 128 | หมู่ที่ 1หมู่ที่ 2 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2526 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 78ข้อ 75ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 79 ข้อ 78 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 57ลบ.ม ๆ ละ 208.79บาท โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ  (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 484 ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท | 11,700 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 129101,000 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 129 | หมู่ที่ 4หมู่ที่ 5 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2728 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 79 ข้อ 80ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 80 ข้อ 82 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 1,027ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาทโดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 614 ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท | 214,400 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 129128,000 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 129 | หมู่ที่ 6หมู่ที่ 7 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2930 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 81 ข้อ 84ลงลูกรังสายบ้านนายเกื้อ –หมู่ที่ 6 ต.เจริญผล หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 82 ข้อ 89 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 1,293 ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาทโดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 194ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท | 269,900 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า13040,400 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 130 | หมู่ที่ 8หมู่ที่ 9 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3132 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 82 ข้อ 91ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 84 ข้อ 95 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 69ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาทโดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 339 ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท | 14,300 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 12770,600 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 127 | หมู่ที่ 10หมู่ที่ 12 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3334 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 84 ข้อ 97ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 85 ข้อ 99 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 190ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาทโดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 9,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 859ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท | 39,600 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 128179,300 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 128 | หมู่ที่ 13หมู่ที่ 14 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3536 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 86 ข้อ 101ลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 75 ข้อ 66 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 789ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาทโดยลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้หินคลุกซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 325 ลบ.ม ๆ ละ 264.84 บาท | 164,600 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 12885,900 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 130 | หมู่ที่ 15หมู่ที่ 11 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3738 | วางท่อระบายน้ำ (PVC) บริเวณจากคลอง MC ถึงบ้านนายสำรวย ทั่งสอ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 100 ข้อ 148วางท่อระบายน้ำบริเวณ ประปาหมู่บ้าน - ซอยคุ้ม 7 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 106 ข้อ 165 | โดยวางท่อระบายน้ำ PVC ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8" ความยาวรวม 150 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 34 x 60 x 70 x 7 ซม.จำนวน 13 บ่อ(ตามแบบ อบต.หนองกรด)โดยวางท่อระบายน้ำ PVC ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8" ความยาวรวม 250 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 34 x 60 x 70 x 7 ซม.จำนวน 21 บ่อ (ตามแบบ อบต.หนองกรด) | 161,900 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 130264,800 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 131 | หมู่ที่ 1หมู่ที่ 4 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3940 | วางท่อระบายน้ำสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมอัดแรง (บล็อกคอนเวิรส์ )ขนาด 1.20x 1.20 เมตร พร้อมประตูปิด –เปิด จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ข้อ 187วางท่อระบายน้ำ Ø 100x100 จำนวน 12 ท่อน พร้อมประตูปิด-เปิด บริเวณนานายพิบูลย์ คำโตหมู่ที่ 7 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 115 ข้อ 193 | จุดที่ 1 บริเวณนานางบัวใข โพธิ์ยอด - โดยวางท่อระบายน้ำสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมอัดแรง ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 ม.จำนวน 10 ท่อน พร้อมประตูปิด – เปิด (ตามแบบ อบต.หนองกรด)จุดที่ 2 บริเวณนานายบุญเทียน พิลึก- โดยวางท่อระบายน้ำสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมอัดแรง ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 ม.จำนวน 15 ท่อน พร้อมประตูปิด – เปิด (ตามแบบ อบต.หนองกรด)โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด ø 100 x 100 ซม.จำนวน 12 ท่อน พร้อมติดตั้งประตูปิด-เปิดระบายน้ำ (ตามแบบ อบต.หนองกรด) | 285,600 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 132137,500 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 131 | หมู่ที่ 6หมู่ที่ 7 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4142 | วางท่อระบายน้ำบริเวณ ซอย 8 ต่อจากของเดิม ท่อ (PVC) Ø 8" หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 128 ข้อ 233ประตูปิด-เปิดระบายน้ำบริเวณนานายบำเรอ กตัญญุติ จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 3ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 105 ข้อ 162 | โดยวางท่อระบายน้ำ PVC ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8" ความยาวรวม 22 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 34 x 60 x 70 x 7 ซม.จำนวน 2 บ่อ (ตามแบบ อบต.หนองกรด) โดยติดตั้งบานประตูระบายน้ำ ขนาด 1.20 x 1.20 ม.พร้อมชุดยกบานประตูระบายน้ำ (ตามแบบ อบต.หนองกรด) | 26,300 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 13124,100 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 126 | หมู่ที่ 15หมู่ที่ 3 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4344 | ประตูปิด-เปิดระบายน้ำบริเวณนานายพสิษฐ์ สุขเกษม จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 110 ข้อ 179ซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณหลังวัดบ้านพลังไพร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 59 ข้อ 7 | โดยก่อสร้างกำแพงปีกหน้าท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งบานประตูเหล็ก ขนาด 2.15 x 2.15 ม.และชุดยกบานประตูระบายน้ำ (ตามแบบ อบต.หนองกรด)โดยซ่อมสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว แบบเลขที่ ทถ-2-204 แผ่นที่ 15 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง) | 62,600 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 12795,700 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 126 | หมู่ที่ 5หมู่ที่ 3 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4546 | ขุดลอกเหมืองสายหนองนา บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงนานายเล็ก ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ข้อ 161ขยายวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 121ข้อ 213 | **สภาพเดิม** ปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 751 เมตร **สภาพที่ต้องการ** ปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 751 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,502 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบร้อย (ตามแบบ อบต.หนองกรด)โดยวางท่อประปา PVC ชนิดปลายเรียบ ชั้น 8.5 ขนาด ø 2 นิ้ว ความยาวรวม 1,970 เมตร (ตามแบบ อบต.หนองกรด) | 54,500 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 119236,300 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 118 | หมู่ที่ 3หมู่ที่ 11 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4748 | เสริมดินพร้อมก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายแรม เงินยิ่ง ถึงสะพาน หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 71 ข้อ 51ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 97 ข้อ 137 | โดยวางท่อระบาย(พีวีชี)ขนาด ศก.8 นิ้ว พร้อมถมดินบดอัดแน่นขยายคันทาง ความยาว 70 เมตร (ตามแบบ อบต.หนองกรด)พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.30เมตร (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว แบบเลขที่ ทถ – 2 – 204 แผ่นที่ 15 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)โดยติดตั้งจุดที่ 1 ติดตั้งบ้านผู้ใหญ่ดิเรก บุญเย็น จุดที่ 2 ติดตั้งบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประดิษฐ์ หลวงจอกโดยก่อสร้างหอกระจายข่าว (โครงสร้างเหล็ก) ความสูงรวม 16.20 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายเสียง (ตามแบบ อบต.หนองกรด กำหนด) | 460,400 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 132325,700 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 126 | หมู่ที่ 13หมู่ที่ 3 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 495051 | ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 97 ข้อ 138บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 132 ข้อ 246ซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 132 ข้อ 247 | โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบส่งกระจายสียงพร้อมติดตั้ง (ตามแบบ อบต.หนองกรด กำหนด) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ประตูเหล็กระบายน้ำ ฯลฯเพื่อซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  | 182,100 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 126502,000 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 132500,000 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 107 | หมู่ที่ 7ตำบลหนองกรดอบต.หนองกรด | กองช่าง กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 52รวม | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรรพตพิสัย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ต่อจากของเดิมถึงบ้านนายไสว หัตเทศ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 88 ข้อ 10952 โครงการ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ต่อจากของเดิมถึงบ้านนายไสว หัตเทศ หมู่ที่ 1- | 200,000 (อุดหนุนทั่วไป)ข้อบัญญัติหน้า 108**9,000,000** | หมู่ที่ 1 | กองช่าง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 123รวม | ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 136 ข้อ 1ตามพระราชดำริเพื่อปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติและรักษาแหล่งน้ำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 136 ข้อ 2อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 136 ข้อ 33 โครงการ | ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและคันคลองต่างๆปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ- | 10,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 13310,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 13310,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 134**30,000** | ตำบลหนองกรดตำบลหนองกรดตำบลหนองกรด | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1รวม | ศูนย์ถ่ายทอดความรู้พลังงานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 135 ข้อ 11 โครงการ | อบรมแก่ประชาชนและเยาวชนในชุมชนตำบลหนองกรด - | 15,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 111**15,000** | ตำบลหนองกรด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1234รวม | จังหวัดสะอาด 3Rsแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 133 ข้อ 2กำจัดผักตบชวาและวัชพืชลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134 ข้อ 4โครงการ Big Cleaning Dayแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134 ข้อ 5ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 133 ข้อ 34 โครงการ | การรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบรมฯลฯเพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างและวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯเพื่อเป็นค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างและวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯตกแต่งสวนสาธารณะรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด- | 100,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 109100,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 109100,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 109200,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 108**500,000** | ตำบลหนองกรดตำบลหนองกรดตำบลหนองกรดอบต.หนองกรด | กองช่าง กองช่างกองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1234รวม | อนุรักษ์ขนมจีนโบราณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 137 ข้อ 1อุดหนุนอำเภอบรรพตพิสัยตามโครงการรัฐพิธีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 139 ข้อ 9อุดหนุนอำเภอบรรพตพิสัยตามโครงการแข่งขันเรือยาวฯแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 139 ข้อ 8ฟื้นฟูประเพณีกระยาสารทไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 137 ข้อ 24 โครงการ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน ฯลฯจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน ฯลฯ- | 20,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 11225,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 1137,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 11310,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 112**62,000** | หมู่ที่ 5อำเภอบรรพตพิสัยอำเภอบรรพตพิสัยหมู่ที่ 13 | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1รวม | ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองกรดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 140 ข้อ 11 โครงการ | ตกแต่งสวนสาธารณะในบริเวณบึงหนองกรด ฯลฯ- | 200,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 108**200,000** | บึงหนองกรด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12345 | รังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 141 ข้อ 3รังวัดสำรวจแนวเขตตำบลหนองกรดเพื่อแบ่งเขตการเลือกตั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 141 ข้อ 4ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 141 ข้อ 1ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 141 ข้อ 2ค่าชดเชยหรือสินไหมทดแทน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 142 ข้อ 9 | เป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตตำบลหนองกรด เพื่อรับรองการยกฐานะเป็นเทศบาลเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและรักษา เช่น อุปกรณ์รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากทางราชการ | 30,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 7920,000(รายได้) ข้อบัญญัติหน้า 78100,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 7950,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 8220,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 78 | อบต.หนองกรดตำบลหนองกรดตำบลหนองกรดตำบลหนองกรดตำบลหนองกรด | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 678910 | อบต.เคลื่อนที่(ชำระภาษี)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 146 ข้อ 17เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 146 ข้อ 18พัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 146 ข้อ 19ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 146 ข้อ 20อบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากรและผู้นำชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 143 ข้อ 11 | กิจกรรมให้บริการรับชำระภาษีตามหมู่บ้านเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาและไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ฯ หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม **ฯ** | 10,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 8410,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 8530,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 8530,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 85300,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 79 | ตำบลหนองกรดตำบลหนองกรดอบต.หนองกรดอบต.หนองกรดอบต.หนองกรด | กองคลังกองคลังกองคลังกองคลังสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 111213 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 146 ข้อ 21งานรัฐพิธีพระราชพิธีสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงษ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 147 ข้อ 23 พัฒนาระบบการเลือกตั้งและพัฒนาประชาธิปไตยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 143 ข้อ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อดำเนินการในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ,ค่าป้าย ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด  | 50,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 88100,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 78400,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 79 | อบต.หนองกรดอบต.หนองกรดอบต.หนองกรด | กองคลังสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14รวม | อุดหนุนอำเภอบรรพตพิสัยตามโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภออำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ปีงบประมาณ 2563แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 148 ข้อ 2614 โครงการ | ประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ- | 14,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 82**1,164,000** | อำเภอบรรพตพิสัย | สำนักปลัด  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.2 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1รวม | จัดงบประมาณกลางเพื่อประสิทธิภาพ (เงินสำรองจ่าย)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 153 ข้อ 11 โครงการ | เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยไฟไหม้ ภัยแล้ง ภัยหนาวเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นหรือเท่าที่จ่ายจริง และซ่อมแซมถนนสาธารณะ ฝายคลองส่งน้ำ หรือใช้ในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ฯลฯ- | 1,000,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 135**1,000,000** | ตำบลหนองกรด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1234รวม | บริหารจัดการขยะภายในตำบลหนองกรดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 149 ข้อ 1จ้างเหมาคนงานซ่อมแซมไฟฟ้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 151 ข้อ 6จ้างเหมาคนงานช่วยงานสำรวจแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 152 ข้อ 7จ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 152 ข้อ 84 โครงการ | จ้างเหมาพนักงานจ้างตามโครงการ จำนวน 4 คนจ้างเหมาพนักงานจ้างตามโครงการ จำนวน 2 คนจ้างเหมาพนักงานจ้างตามโครงการ จำนวน 1 คนจ้างเหมาผู้ดูแล ตามโครงการ จำนวน 1 คน- | 384,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 109192,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 10496,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 10496,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 105**768,000** | อบต.หนองกรดอบต.หนองกรดอบต.หนองกรดอบต.หนองกรด | กองช่างกองช่างกองช่างสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1รวม | อบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชนในกิจกรรมวันเข้าพรรษาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 144 ข้อ 141 โครงการ | พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน- | 20,000(รายได้)ข้อบัญญัติหน้า 113**20,000** | อบต.หนองกรด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |