แบบ ปค.5

ชื่อส่วนงานย่อย  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. งานก่อสร้าง กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตามแบบแปลนตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่กำหนดไว้ | - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการพร้อม ๆ กันหลายโครงการในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึง - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในแบบขออนุญาตต่าง ๆ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน | - ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้งานเป็นไปตามรูปแบบในสัญญา - เมื่อเกิดปัญหาหน้างานให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจตามความเหมาะสมและแจ้งประธานตรวจงานจ้างทราบโดยเร็ว - กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและจดบันทึกรายงานการก่อสร้างให้เป็นประจำวัน - มีคำสั่งแบ่งงานในกองช่างและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน - ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเข้ามาช่วยดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง | จากการประเมินพบว่า งานก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. กองช่างได้กำหนดกิจกรรมการควบคุม โดยให้ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้งานเป็นไปตามรูปแบบในสัญญา หากเกิดปัญหาหน้างานให้ผู้ควบคุมงานมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจตามความเหมาะสมและแจ้งประธานตรวจงานจ้างทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นประจำวัน | - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในแบบขออนุญาตต่าง ๆ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน | - ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้งานเป็นไปตามรูปแบบในสัญญา - เมื่อเกิดปัญหาหน้างานให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจตามความเหมาะสมและแจ้งประธานตรวจงานจ้างทราบโดยเร็ว - กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและจดบันทึกรายงานการก่อสร้างให้เป็นประจำวัน - มีคำสั่งแบ่งงานในกองช่างและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน | 30 ก.ย.62 ผู้ช่วยนายช่างโยธา ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองช่าง |

แบบ ปค.5

ชื่อส่วนงานย่อย  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร กิจกรรม การประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้สำรวจออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลและประชาชน | - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแบบและควบคุมอาคารไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการพร้อม ๆ กันหลายโครงการในแต่ละวันทำให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึง - เนื่องจากประชาขนขาดความรู้ความเข้าใจในแบบขออนุญาตต่าง ๆ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน | - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบฯ ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคางานก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติสอดคล้องกับความเป็นจริงในสภาพเศรษฐกิจขณะดำเนินงาน - ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง | - จากการประเมินพบว่างานออกแบบและควบคุมอาคาร มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมอาคาร และประมาณราคาก่อสร้าง | - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแบบและควบคุมอาคารไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการพร้อม ๆ กันหลายโครงการในแต่ละวันทำให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึง - เนื่องจากประชาขนขาดความรู้ความเข้าใจในแบบขออนุญาตต่าง ๆ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน | - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง | 30 ก.ย.62 ผู้ช่วยนายช่างโยธา ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองช่าง |

แบบ ปค.5

ชื่อส่วนงานย่อย  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. งานประสานสาธารณูปโภค กิจกรรม ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าและงานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน วัตถุประสงค์การควบคุม -เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย -เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชน | - ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้านให้กับประชาชนในตำบล | - กำหนดให้คนงานทั่วไปในกองช่างที่ความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยแต่งตั้งเป็นคำสั่งที่ชัดเจน - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้านเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ | จากการประเมินพบว่า งานประสานสาธารณูปโภค มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้านเป็นการเฉพาะทาง 2. สรรหาเจ้าหน้าที่หรือพนักงานจ้างผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้านโดยตรง 3. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของงานกองช่างมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง และควรอัฟเดทข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันเสมอ | - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้านเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ | - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่อง การไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่อง ระบบประปาหมู่บ้าน | 30 ก.ย.62 ผช.นายช่างโยธา ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองช่าง |

ชื่อผู้รายงาน..................................................................

(นายทสิวัฒน์   ศรีเผือด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่  2   เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2562