**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายบ้านสายกลาง (นว.ถ.53-010) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 110 ลูกบาศก์เมตร | 47,000 | หมู่ที่ 1 บ้านกฤชทองหมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายกลางข้างอนามัยดอนสนวน (นว.ถ.53-011) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 170 ลูกบาศก์เมตร | 73,000 | หมู่ที่ 1 บ้านกฤชทองหมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายบ้านทับกฤชใต้-บ้านดงสวาท (นว.ถ.53-002) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 140 ลูกบาศก์เมตร | 60,000 | หมู่ที่ 2บ้านย่านสวาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุกสายบ้านมาบชุมแสงพัฒนา (นว.ถ.53-003) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร | 30,000 | หมู่ที่ 3บ้านมาบชุมแสงพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุกสายบ้านมาบชุมแสงเลียบคลองน้ำกลัด (นว.ถ.53-013) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร  | 30,000 | หมู่ที่ 3บ้านมาบชุมแสงพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุกสายแยกมัสยิด-บ้านยายกลอย (นว.ถ.53-025) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร | 51,500 | หมู่ที่ 4บ้านดงสวาท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน**เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุก สายบ้านคลองสนวน (กลุ่มแขกเหนือ) (นว.ถ.53 - 009) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร | 8,500 | หมู่ที่ 4บ้านดงสวาท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุก สายหนองตาฮูก (นว.ถ.53–024) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 40ลูกบาศก์เมตร | 17,000 | หมู่ที่ 5บ้านคลองสนวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุก สายบ้านกลุ่มแขกใต้ (นว.ถ.53-006) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร | 21,500 | หมู่ที่ 6บ้านดอนสนวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุก สายแยกหนองลาวตาย (นว.ถ.53-028) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร | 17,000 | หมู่ที่ 6บ้านดอนสนวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน**เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุก สายบ้านดอนสนวน-ประตูบึงทับกฤช (นว.ถ.53-008) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร  | 21,500 | หมู่ที่ 6บ้านดอนสนวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุก สายข้างบ้าน นายพเยาว์ ชื่นกระจ่าง (นว.ถ.53-029) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร | 17,000 | หมู่ที่ 7บ้านทับกฤชใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุก จากถนนคอนกรีต-บ้านนายสวาสดิ์ กล่อมพันธ์ (นว.ถ.53-030) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร | 26,000 | หมู่ที่ 7บ้านทับกฤชใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน**เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุกจากบ้านนายแหวน ทองเนียม-เขตติดต่อบึงพาลี (นว.ถ.53-031) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 70ลูกบาศก์เมตร | 30,000 | หมู่ที่ 8บ้านท่าช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายจากบึงทับกฤช- เขตติดต่อบึงพาลี (นว.ถ.53-020) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร | 30,000 | หมู่ที่ 8บ้านท่าช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **15 โครงการ** |  | **480,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |